}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Fernando Calderón - Dondup Berrios |
| --- | --- |
| Rut | 21055991-4 / 20672877-9 |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | DuocUC Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | GeoTrail |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Software de aplicaciones móviles |
| Competencias | Desarrollo full stack, GPS, manejo de datos en tiempo real, bases de datos y diseño de API. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Este proyecto aborda el problema de la seguridad durante los desplazamientos cotidianos o excursiones de montaña, permitiendo compartir la ubicación en tiempo real entre usuarios y sus contactos de seguridad, incluso en zonas con baja conectividad. Combina desarrollo móvil, GPS y conectividad para proporcionar comunicación híbrida. La aplicación tiene un impacto social práctico, permite una respuesta más rápida ante emergencias y contribuye a la seguridad familiar. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Una aplicación móvil que permite compartir la ubicación en tiempo real entre usuarios vulnerables y sus contactos de seguridad. Los usuarios pueden compartir su ubicación GPS con contactos de confianza mediante Internet. La aplicación aborda la brecha crítica de seguridad causada por la pérdida de comunicación en zonas de altura. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Diseño e implementación de aplicaciones nativas e híbridas. Integración de API. UX/UI móvil. Desarrollo de API REST. Diseño y gestión de bases de datos. Autenticación segura. Control de permisos y acceso. |
| Relación con los intereses profesionales | Demuestra capacidades de desarrollo *full-stack*: aplicación móvil e interfaz de panel de control. Resolución de problemas en entornos reales. Integración de múltiples tecnologías (GPS, API, bases de datos, autenticación). |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Alcance bien definido (compartir ubicación, contacto entre usuarios, mapas). Tecnologías y librerías establecidas y disponibles. Viabilidad temporal: disponibilidad de 740 horas (6 semanas previas a la pasantía y 12 semanas posteriores). Viabilidad de recursos: un cronograma claro y disciplinado reduce la incertidumbre. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil que permita compartir la ubicación en tiempo real para personas con discapacidad, familias, viajes escolares o equipos de montañismo, garantizando la comunicación de seguridad incluso en entornos con baja conectividad. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar e implementar una aplicación móvil full stack con seguimiento de ubicación GPS, habilitar el uso compartido de ubicación en tiempo real, funciones de chat y notificaciones de seguridad. Garantizar la seguridad de los datos de ubicación sensibles. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto GeoTrail seguirá una metodología ágil basada en Kanban, empleando un enfoque de desarrollo iterativo e incremental. Dado que la aplicación ya cuenta con una versión parcialmente desarrollada, la metodología se centrará en completar, mejorar y refinar progresivamente el sistema existente. El proceso de desarrollo se organizará en las siguientes etapas: Fase 1: Análisis y planificación Revisar la aplicación actual, identificar las funcionalidades pendientes y definir las prioridades de desarrollo. Fase 2: Desarrollo e integración Implementar nuevas funcionalidades y completar componentes esenciales como la autenticación, la navegación, las funciones de GPS y los servicios de comunicación. Fase 3: Pruebas y perfeccionamiento Probar las funcionalidades implementadas, identificar problemas y mejorar la funcionalidad, la usabilidad y la seguridad de la aplicación. Fase 4: Despliegue y evaluación Evaluar la aplicación en función de los objetivos definidos y presentar la versión final. Se utilizará Kanban a lo largo de todo el proceso para organizar y visualizar las tareas mediante etapas como «Pendiente», «En curso», «Revisión/Pruebas» y «Finalizado», lo que permitirá al equipo priorizar el trabajo y mejorar continuamente la aplicación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Finalizado | Definición del proyecto | Define el propósito, alcance, objetivos y características principales del proyecto GeoTrail. | Proporciona el marco inicial y establece la dirección del proyecto. |
| Finalizado | Documento de gestión del proyecto | Describe la metodología, el proceso de desarrollo, la planificación y la organización utilizados durante el proyecto. | Demuestra la aplicación de un enfoque Ágil/Kanban para gestionar y organizar el proceso de desarrollo. |
| Finalizado | Documentación técnica | Describe la arquitectura de la aplicación, las tecnologías, la estructura de la base de datos, las API y los principales componentes técnicos. | Demuestra las decisiones técnicas y las competencias aplicadas durante el desarrollo de la aplicación. |
| En curso | Lista de tareas pendientes del producto | Contiene las funcionalidades, mejoras y tareas pendientes identificadas para la aplicación, priorizadas según las necesidades del proyecto. | Proporciona evidencia del proceso de desarrollo iterativo y permite realizar seguimiento del progreso y las prioridades. |
| Finalizado | Informe de pruebas | Documenta las pruebas realizadas en la aplicación, incluyendo los problemas identificados, resultados y mejoras. | Demuestra la validación y el perfeccionamiento continuo de la aplicación. |
| En curso | Demostración de la aplicación | Presenta el estado actual y la funcionalidad de la aplicación GeoTrail mediante demostraciones prácticas. | Proporciona evidencia de la implementación progresiva y evolución del producto. |
| Finalizado | Producto final | Versión final de la aplicación GeoTrail, incluyendo las funcionalidades implementadas y validadas. | Demuestra el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la aplicación práctica de las competencias adquiridas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de Soluciones de Software | Desarrollo de la aplicación | Implementar e integrar las principales funcionalidades de la aplicación móvil GeoTrail, basándose en la versión parcialmente desarrollada existente. | Entorno de desarrollo, framework móvil, bibliotecas y código fuente existente. | 3 months | Fernando Calderon Dondup Berrios | La aplicación ya cuenta con una implementación inicial, lo que permite que el proceso de desarrollo se enfoque en completar y mejorar las funcionalidades existentes. |
| Desarrollo de Soluciones de Software | Desarrollo de interfaz de usuario | Diseñar e implementar la interfaz de usuario de la aplicación, incluyendo navegación, menús y mejoras a las pantallas existentes. | Framework de desarrollo móvil, bibliotecas de interfaz de usuario, herramientas de diseño y dispositivos móviles. | 3 months | Fernando Calderon Dondup Berrios |  |
| Bases de Datos | Gestión de usuarios | Implementar el registro de usuarios, inicio de sesión, autenticación y gestión de información de usuarios y contactos de confianza. | Backend, API REST, base de datos y servicios de autenticación. | 3 months | Fernando Calderon Dondup Berrios | Requiere integración entre la aplicación móvil, la API y la base de datos, con especial atención a la seguridad de los datos de los usuarios. |
| Desarrollo de Soluciones de Software / Bases de Datos | Compartición de ubicación en tiempo real | Implementar la funcionalidad necesaria para compartir y actualizar la ubicación del usuario con contactos autorizados en tiempo real. | GPS, API REST, base de datos y servicios de comunicación en tiempo real. | 3 months | Fernando Calderon Dondup Berrios |  |
| Ingeniería de Software | Pruebas y perfeccionamiento | Probar las funcionalidades implementadas, identificar errores y perfeccionar la aplicación en función de los resultados obtenidos. | Herramientas de pruebas, dispositivos móviles, herramientas de prueba de API y casos de prueba. | 1 month | Fernando Calderon Dondup Berrios | Las pruebas se realizarán continuamente a medida que se implementen nuevas funcionalidades. |
| Evaluación y Gestión de Proyectos de Software | Gestión del proyecto | Organizar, priorizar y supervisar las actividades del proyecto utilizando un flujo de trabajo Kanban durante todo el proceso de desarrollo. | Tablero Kanban, documentación del proyecto y registros de progreso. | 4 months | Fernando Calderon Dondup Berrios |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Gestión del proyecto | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Desarrollo de la aplicación | X | x |  |  | X | X | X | X | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Compartición de ubicación en tiempo real | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de usuarios |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y perfeccionamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.